**Planning**

**Groep 3c**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Activiteit | Week | Startdatum | Stopdatum |
| - Plan van Aanpak maken  - Documentatie doornemen | 1 | 05-02-2018 | 09-02-2018 |
| - Datadictionary Great Outdoors en A&C afmaken  - Relationeel representatie model huidige situatie A&C  - Klassendiagram huidige situatie A&C  - Relationeel representatie model huidige situatie Great Outdoors  - Klassendiagram huidige situatie Great Outdoors | 2 | 12-02-2018 | 16-02-2018 |
| - Requirementsrapport afmaken  - Datadictionary gewenste situatie  - Klassendiagram gewenste situatie | 3 | 19-02-2018 | 23-02-2018 |
| **VAKANTIE** | - | 24-02-2018 | 04-03-2018 |
| - Implementatie model gewenste situatie  - Migratieplan  - Migratie | 4 | 05-03-2018 | 09-03-2018 |
| - Migratie evaluatie  - Security  - Fysiek ontwerp  - Testrapportage | 5 | 12-03-2018 | 16-03-2018 |
| - Databaseapplicatie  - Datawarehouse ontwerp | 6 | 19-03-2018 | 23-03-2018 |
| - Datawarehouse implementatiemodel  - Datawarehouse uploadplan  - Datawarehouse rapportage | 7 | 26-03-2018 | 31-03-2018 |
| - Uitloop  - **Oplevering project 02-04-2018** | 8 | 02-04-2018 | 06-04-2018 |